## Slide 1
时代电气Smart平台
头脑风暴会议总结报告

## Slide 2
Step 3
smart平台基础功能构建
新软件开发正式启动于2019年7月1日，规划年底实现工作台运行部分功能开发，包括覆盖老版本SAK原有功能，并追加部分新功能
Smart平台网络化功能构建
2020年初实现分布式下发设定参数，MES物料信息采集。开发平台对外部系统的标准接口，强化软件基础功能及业务逻辑
Smart平台同步上位系统
2021年初实现产品相关的部分设定参数可自动同步上位系统
Step 2
Step 1
新SMART平台ROAD MAP
新SMART平台目前主要考虑了3部分需求：
针对时代电气现有SAK系统的功能覆盖；
针对头脑风暴中提出的新需求；
来自其他渠道的需求汇总；
满足时代电气自用需求相关的应用；
满足未来产业化；

## Slide 3
添加文本说明内容
新SMART平台ROAD MAP
2019年
2020年
2021年
工作台显示与操作
产品信息采集
BOM历史版本查询导出
工作台产品数据图表分析导出
人员权限管理
作业指导书自动下发
多人在线编辑作业指导书
建立作业程序审核流程
手动工具信息采集
软件设置便利化
作业程序历史版本查询导出
产品历史数据查询导出
历史版本对比功能
自动下载工艺路线
自动下载BOM信息
12月
4月
12月
1月
提升软件兼容性
Step1
Step2
Step3
SAK UP
人员效率信息采集
工作台信息采集
异常信息细化
人员资质管理
软件业务逻辑完善
产业化
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
SAK UP
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
产业化
SAK UP
SAK UP
SAK UP
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
头脑风暴
产业化
产业化
头脑风暴
头脑风暴
主要讨论点：
头脑风暴未讨论到的是否要考虑产业化？
SAK UP的内容是否要考虑包含到ROADMAP？
头脑风暴中提出的待规划的是否要包含到ROADMAP?
Step计划和时代的计划是否符合？
产业化
产业化
产业化
产业化
SAK UP
SAK UP
SAK UP
SAK UP
SAK UP
SAK UP

## Slide 4
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
工作台显示与操作
SAK UP
头脑风暴
产业化

## Slide 5
新SMART平台ROAD MAP
产品历史数据查询导出
头脑风暴
SAK UP
 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
产业化

## Slide 6
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
作业程序历史版本查询导出
头脑风暴
产业化

## Slide 7
新SMART平台ROAD MAP
工作台产品数据图表分析导出
头脑风暴
产业化
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 

## Slide 8
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
历史版本对比功能
头脑风暴
产业化

## Slide 9
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
提升软件兼容性
头脑风暴
产业化

## Slide 10
新SMART平台ROAD MAP
产品信息采集
SAK UP
头脑风暴
产业化
 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 

## Slide 11
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
人员权限管理
SAK UP
头脑风暴
产业化

## Slide 12
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
作业指导书自动下发
SAK UP
头脑风暴

## Slide 13
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
多人在线编辑作业指导书
产业化
头脑风暴

## Slide 14
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
建立作业程序审核流程
产业化
头脑风暴

## Slide 15
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
手动工具信息采集
头脑风暴
SAK UP

## Slide 16
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
软件设置便利化
产业化
头脑风暴
SAK UP

## Slide 17
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
人员效率信息采集
产业化
头脑风暴

## Slide 18
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
工作台信息采集
产业化
头脑风暴

## Slide 19
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
异常信息细化
产业化
头脑风暴

## Slide 20
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
人员资质管理
头脑风暴
SAK UP

## Slide 21
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
软件业务逻辑完善
产业化
头脑风暴
SAK UP

## Slide 22
新SMART平台ROAD MAP
说明 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 | 
自动下载BOM信息
头脑风暴
自动下载工艺路线
头脑风暴
SAK UP
SAK UP

## Slide 23
新SMART平台ROAD MAP
此部分内容需要商讨是否包含入Roadmap
 | -: | 软件开发未规划 | 
 | P： | 软件开发可以实现 | 
 | ※： | 待确认 | 
 | △： | 部分功能可以实现 |