## Slide 1
2019年 8月 7日
三菱电机机电（上海）有限公司
三菱电机自动化（中国）有限公司 公启
Smart作业台

## Slide 2
■业务流程
PLC
硬件
显示器
S
DB
宏文件
M
基础数据
C
服务器后台
现场服务端
Android客户端
Tag通信设计
IF设计
SQL插入
二期之后基础数据直接由
M端生成到DB中
BOM
物料
硬件
Device
device
解析
Smart作业台自身功能，分成两期开发。Step1 及 Step2。
如果算上之前交付株洲的一期二期的话，总期数应该从第三期开始算。
DB

## Slide 3
■Tag规范
硬件种类. Tag种类. 操作对像. Tag数据. 执行结果
Tag的执行结果
OK/NG
bit指令 ON/OFF
Data数据 扫描数据值等
硬件编号
种类：信号灯/峰鸣器/螺丝刀 等
bit/Data

## Slide 4
■Smart作业台的开发功能对像（大分类）
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
5.数据分析
6.外部系统I/F
7.作业台显示与操作
8.服务器通讯
11.作业手顺设计
9.宏文件设计生成
10.宏文件解析
12.作业手顺模拟
13.Device设定
14.Tag通信设计
既存功能同样
既存功能，要修改
Smart作业台特有功能
凡例
Smart作业台所需功能
◆ 包括现行作业台的所有功能
◆ 增加次世代Smart作业台特有功能：
【宏文件】【Tag通信】【安卓终端】
【手顺模拟】【网络构成】

## Slide 5
■Smart作业台的开发日程 全体功能
No. | 项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
1 | 要件定义 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 系统设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 详细设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 软件开发 单体测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 硬件购置 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 设备组装 动作确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 连结测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 综合测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 试运转 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Release |  |  |  |  |  |  |  | ▼

## Slide 6
■建议分Step开发Smart作业台功能 Step1
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
5.数据分析
6.外部系统I/F
7.作业台显示与操作
8.服务器通讯
11.作业手顺设计
9.宏文件设计生成
10.宏文件解析
12.作业手顺模拟
13.Device设定
14.Tag通信设计
既存功能同样
既存功能，要修改
Smart作业台特有功能
凡例
左侧高亮显示的功能为Smart作业台Step1的开发对像
◆ 包括最低限度的现行作业台功能
◆ 增加次世代Smart作业台特有功能：
【以宏文件解析为基础的手顺设计】
【Tag通信】【安卓终端】【单体运行】
◆ 1.2两项设定采用基础数据直接导入数据库。3由宏文件解析导入数据库。

## Slide 7
■Smart作业台的开发日程 Step1
No. | 项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
1 | 要件定义 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 系统设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 详细设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 软件开发 单体测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 硬件购置 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 设备组装 动作确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 连结测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 综合测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 试运转 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Release |  |  |  | ▼ |  |  |  | 

## Slide 8
■建议分Step开发Smart作业台功能 Step2
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
5.数据分析
6.外部系统I/F
7.作业台显示与操作
8.服务器通讯
11.作业手顺设计
9.宏文件设计生成
10.宏文件解析
12.作业手顺模拟
13.Device设定
14.Tag通信设计
既存功能同样
既存功能，要修改
Smart作业台特有功能
凡例
左侧高亮显示的功能为Smart作业台Step2的开发对像
◆ 包括所有的现行作业台功能
◆ 增加次世代Smart作业台特有功能：
【宏文件设计】【宏文件解析】
【作业手顺模拟】【Device设定】
【联网运行】
◆ 1.2.3均完成设计功能。

## Slide 9
■Smart作业台的开发日程 Step2
No. | 项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
1 | 要件定义 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 系统设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 详细设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 软件开发 单体测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 硬件购置 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 设备组装 动作确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 连结测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 综合测试 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 试运转 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Release |  |  |  |  |  |  |  | ▼

## Slide 10
■现行作业台功能构成
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
5.数据分析
7.作业台显示与操作
作业手顺设计
作业手顺
在画面上做成手顺后，
数据存储在DB中。
手顺数据下载到作业台电脑，
进行动作指示。
Server
作业台

## Slide 11
■Smart作业台功能构成
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
5.数据分析
7.作业台显示与操作
作业手顺
通过宏文件做成手顺后，
数据存储在DB中。
手顺数据下载到作业台电脑，
进行动作指示。
Server
作业台
14.Tag通信设计
11.作业手顺设计
9.宏文件设计生成
10.宏文件解析
12.作业手顺模拟
13.Device设定
6.外部系统I/F
8.服务器通讯
宏文件作成

## Slide 12
■Smart作业台功能构成—Step1
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
7.作业台显示与操作
作业手顺
通过宏文件做成手顺后，
数据存储在DB中。
手顺数据下载到作业台电脑，
进行动作指示。
Server
作业台
14.Tag通信设计
10.宏文件解析
8.服务器通讯
宏文件手动作成
5.数据分析

## Slide 13
■Smart作业台功能构成—Step2
1.用户管理
2.系统设定
3.作业指示设定
4.数据维护
5.数据分析
7.作业台显示与操作
作业手顺
通过宏文件做成手顺后，
数据存储在DB中。
手顺数据下载到作业台电脑，
进行动作指示。
Server
作业台
14.Tag通信设计
11.作业手顺设计
9.宏文件设计生成
10.宏文件解析
12.作业手顺模拟
13.Device设定
6.外部系统I/F
8.服务器通讯
宏文件作成

## Slide 14
■Smart作业台的开发日程 全体功能
No. | 项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
1 | MELIPC 宏文件设计、解析 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 宏文件编辑（TXT ，CSV） |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 作业手顺设计、宏文件生成 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 作业手顺模拟 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 外部I/F开发 |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 数据分析、报表 |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 各种基础数据管理 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Android 指示画面 |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Tag通信设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 服务器通讯 |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 第一回动作确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 第二回动作确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 第三回动作确认 |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 开发完成 |  |  |  |  |  |  |  | 
设计开发
设计开发
设计开发
设计开发
宏文件设计完成